URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

RIT/5114/D.K-27/09

Andrespol dnia 16.07.20098 r.

Zawiadomienie

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, a dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego nr BZP 218276-2009,

Treść pytania:

„Z uwagi na sztywno określony przez Zamawiającego termin zakończenia umowy na 30.09.2009 r., proszę o informację jaki czas przewidział Zamawiający w dniach lub miesiącach na realizację zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, nie jest bowiem określony termin wprowadzenia na plac budowy. Mając na uwadze fakt, iż procedura przetargowa może się przeciągnąć w czasie, wnioskujemy o zmianę treści par. 3 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniającą czas przewidziany na realizację zadania np. 60 dni od chwili wprowadzenia na plac budowy.”

uprzejmie wyjaśniamy, że zamawiający dokonał zmiany treści pkt 7, pkt 10 załącznika

Nr 1 - Wzór formularza ofertowego - Oferta wykonawcy, § 1 i  § 3 załącznika nr 7 – wzór umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na  Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze.

Po zmianie treść  tych punktów brzmi:

pkt 7. Termin wykonania zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załącznik nr 1 -  Wzór formularza ofertowego - Oferta wykonawcy

pkt 10 Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załącznik nr 7 – wzór umowy

§ 1

- Zamawiający zleca zadanie inwestycyjne, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na Modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 zgodnie z dokumentacją projektową.

- Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie ryczałtowe.

- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia ustala się na:....................2009r.

- Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na:.................... 2009r.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 22.07.2009 r. o godz. 1000.

Ogłoszenie o zmianie głoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2009 r. pod nr 241940-2009 r.