INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126)

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicy Kolorowej w Wiśniowej Górze

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urząd Gminy w Andrespolu

95-020 Andrespol

ul. Rokicińska 126

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ

mgr inż. Ziemowit Goździk

95-020 Andrespol

ul. Oficerska 8B m.3

ZAKRES ROBÓT

Przewiduje się ustawienie 5 szt słupów ŻN-10 z oprawami OUSb 70W, oraz rozwieszenie przewodu izolowanego ASXSn2x25mm2 .

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

Roboty budowlane przewidywane są na terenie działki należącej do Gminy Andrespol. .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Realizacja obiektu odbywać się będzie na terenie otwartym.

Teren przeznaczony na  budowę należy zabezpieczyć  i oznakować.

Zabezpieczyć dojścia na teren budowy przed niepowołanymi osobami.

Wprowadzanie materiałów budowlanych na teren  budowy powinien odbywać się wyznaczonym do tego celu wydzielonym traktem. Materiały budowlane składować w wydzielonym miejscu.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

Pracownicy biorący udział w pracach budowlanych powinni posiadać stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

- roboty budowlane wykonywane urządzeniami dźwigowymi  mogą być wykonywane przez osoby uprawnione posiadające odpowiednie uprawnienia z zachowaniem przepisów bhp

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych i budowlanych na wysokości należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których będą one wykonywane w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed przewidywalną zmianą położenia.

-  Montaż elementów wielkogabarytowych, o dużej wadze wymagające zastosowania urządzeń dźwigowych do ich przemieszczenia. Występuje zagrożenie mechanicznego przesunięcia się ciężaru w czasie transportu i montażu

- montaż instalacji elektrycznej: roboty należy prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia prowadzenia robót wystawionych przez przedstawiciela Inwestora.

Przy podłączaniu instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe należy odciąć zasilanie w energię elektryczną w porozumieniu z PGE Dystrybucja Rejon Oświetenia ulic w Pabianicach.

- Prace kontrolno pomiarowe uziemienia mogą być wykonane tylko przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do wykonywania "elektroenergetycznych prac kontrolno -pomiarowych"

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy opracować odrębną instrukcję i zapoznać z nią pracowników.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone następującymi działaniami organizacyjnymi i technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,

- roboty budowlane powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŹ, pod nadzorem osób uprawnionych.

- Pracownicy powinni być wyposażenie w odpowiednią odzież ochronną (buty, rękawice, kaski ochronne )

- oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczenie miejsca składowania odpadów.

Listopad 2010