Załącznik nr 4

Umowa Nr                     .

Dnia ......................... 2007 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu        z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- Dyrektora – Wojciecha Hermana

- Głównego Księgowego – Helenę Wypych

z jednej strony, a .................................................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie ...............................................................................

....................................................................................................................................................................posiadający decyzję Nr ............................ o podatku od towarów i usług VAT z dnia ...........................

NIP ....................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

została zawarta umowa zgodnie z art. 142 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

- Utrzymanie i konserwację zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Andrespol                  w zakresie:

- usunięcia awarii zewnętrznej sieci wodociągowej oraz przyłączy w zakresie zgłoszonym przez Zamawiającego (materiał Wykonawcy).

- remonty i konserwacja zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wykonywanych                 w oparciu o protokół typowania robót sporządzony przez Zleceniodawcę, przy udziale Wykonawcy określający szczegółowy zakres robót, lokalizację i termin ich wykonania.

- Wartość robót objętych umową w pkt. 1 określa się kwotą szacunkową nie przekraczającą        60.000 euro, tj. 135.000 zł netto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zł), plus podatek              VAT 7%, tj. 9.450 zł; kwota brutto 144.450 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt zł).

- Wykonawca wykona roboty siłami własnymi. Ewentualne podzlecenie części robót objętych przedmiotem umowy wymaga akceptacji Zleceniodawcy (dotyczy robót specjalistycznych).

§ 2

Ustala się termin obowiązywania niniejszej umowy od dnia 04.05.2007 r. do dnia 30.04.2008 r.

§ 3

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca przystąpi do usuwania awarii zewnętrznej sieci wodociągowej lub przyłącza     w nieprzekraczalnym terminie ................... godzin od chwili powiadomienia Wykonawcy                   o wystąpieniu awarii i jej zlokalizowaniu przez Zamawiającego.

- Terminowe i jakościowo dobre wykonawstwo zleconych robót zgodnie z normami technicznymi, warunkami BHP i zasadami wiedzy technicznej.

- Prowadzenie książki obmiarów.

- Zapewnienie prawidłowego oznakowania i dokonanie uzgodnień z właściwym zarządcą dróg lub nieruchomości w zakresie prowadzonych robót.

- Przedłożenie atestu na wbudowane materiały.

- Do wykonywanych robót objętych umową wg § 1 Wykonawca użyje sprzęt wg wykazu ujętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt. ....................................

§ 4

Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest kierownik..................................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ...............................................................................

....................................................................................................................... Nr .....................................

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy wg § 1 pkt. a), b), c), umowy nastąpi na podstawie sprawdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego w systemie obmiarowym, obejmującym roboty wykonane i odebrane protokolarnie w zakresie ilościowym i jakościowym.

Kosztorys powykonawczy w systemie obmiarowym sporządzony zostanie w oparciu                     o następujące zasady:

- Nakłady jednostkowe robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu zostaną ustalone w oparciu   o aktualne Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich braku dopuszcza się stosowanie KSNR oraz KNP, jak też wyceny indywidualnej Wykonawcy jeżeli ww. nakłady jednostkowe nie występują w podanych katalogach.

- Składniki cenotwórcze :

„R”   -   stawka roboczogodziny					- ...................................... zł

„Kp” -   koszty pośrednie liczone od „R” i „S”			- .......................................%

„Kz” -   koszty zakupu liczone od wartości materiałów „M” 	- .......................................%

„Z”   -   zysk ustala się od wartości (R+S+Kp)			- .......................................%

Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” nie mogą przekraczać cen średnich publikowanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” w systemie SEKOCENBUD  z okresu poprzedzającego realizację robót.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur Wykonawcy sporządzonych zgodnie z § 5 umowy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania wraz z wymaganymi załącznikami przelewem na konto Wykonawcy ....................................................................................................................................

§ 7

Strony ustalają, że obowiązującą formą z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach:

- Wykonawca  zapłaci kary umowne Zleceniodawcy:

- W wysokości 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przybycia do usuwania awarii w stosunku do umownego czasu wg § 3 pkt. 1a) umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych              w okresie gwarancji w wysokości 45 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia poszczególnych wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca             w wysokości 700 zł.

§ 8

Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji za roboty wykonane zgodnie z § 1 pkt.1a), b).

§ 9

Wykonawcę obowiązuje całodobowa dyspozycyjność w zakresie robót objętych umową.

Strony uzgadniają, iż powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej awarii sieci wodociągowej przez Zamawiającego nastąpi w formie:

- Kontakt telefoniczny .............................................

- ................................................................................

- i innych ....................................................................................................................................

Zamawiający zgłaszając awarię Wykonawcy zobowiązany jest podać godzinę zgłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest podawać informacje Zleceniodawcy, o której godzinie przystąpił do usuwania awarii, oraz o której godzinie zakończył jej usuwanie.

§ 10

# Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązków ujętych w § 3 umowy skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego.

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

.................................................................							.....................................................................

(Zamawiający)									     (Wykonawca)