CZEŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(UMOWA)

Zamawiający:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

Umowa nr RF/3044/35/07

W   dniu 05 lipca 2007r., pomiędzy Gminą Andrespol reprezentowaną przez:

## Pana Dariusza Kubusa- Wójta Gminy

## mającego swą siedzibę w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126 zwanym dalej Zamawiającym”

a Konsorcjum, którego Liderem jest Zakład Instalacyjno-Budowlany „ZINSBUD” 95-200 Pabianice ul. Gruntowa 22, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## Stanisława Zimocha  – Właściciela Zakładu

posiadającym zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 20257wydanym przez: Prezydenta Miasta Pabianic

## została zawarta  w trybie przetargu nieograniczonego   umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Tuszyńskiej i Klonowej w Wiśniowej Górze oraz ulic: Tuszyńskiej, Głogowej, Zaułek, Krzywej, Żytniej w Andrespolu wraz z przepompownią ścieków i linią kablową NN zasilającą pompownię – etap I i pozwoleniem na budowę Nr 62/2007 z dnia 20-04-2007r

§ 2

Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej  ich wykonania jak też stwierdził zgodność  z przedmiarem z dokumentacją projektową.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na   12-07-2007r

Termin zakończenia robót ustala się na  25-08-2007r

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia robót:

projekty techniczne wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy teren budowy  wraz ze wskazaniem miejsca na zaplecze budowy.

§ 6

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana  Stanisława Zimocha posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Panią Zofię Jankowską posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej.

§ 7

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą- Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz projekt budowlany.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca zobowiązany  jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację  zgodności z Polską Normą.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie wyraża się na  kwotę 855.794,72 plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 7 % dla 43,76% wartości zadania tj. 26.214,70 zł., 22 % dla 56,24% wartości zadania tj. 105.885,76 zł., kanalizacji sanitarnej co stanowi całkowitą  kwotę 987.895,18 zł.,

Słownie : dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 18/100.

3.   Termin zapłaty każdej z faktur wynosi 30 dni , licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu        faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 10

1.Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

a/ rozliczanie robót nastąpi w formie faktur przejściowych, wystawianych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

b/ podstawą do wystawienia każdej z faktur będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonanych robót.

2. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

3. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

§ 11

Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% wartości umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

§ 12

Procedura  odbiorowa:

Protokół odbioru częściowego:

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego zakresu robót,/szkic potwierdzony przez geodetę/

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- protokóły badań i sprawdzeń

- dokumentację powykonawczą zakresu robót  wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy

- protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego,

- wszystkie czynności związane z odbiorem częściowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

Protokół odbioru końcowego:

Po zakończeniu robót , dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egz

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- protokóły badań i sprawdzeń

- dokumentację powykonawczą zakresu robót  wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- pozwolenie na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ilości i wartości ogółem

Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru ,

- wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiającemu   36  miesięcy gwarancji  licząc od daty odbioru końcowego

§ 14

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9  29.636,86 zł., słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 86/100.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonanych robót

30% zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

.                                                                           §  15

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości określonej w  § 9 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wartości określonej w § 9 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu  wyznaczenia do usunięcia wad.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wartości  określonej w § 9 pkt. 2 umowy

§ 16

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie może było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Wszelkie nieoczekiwane , odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym, czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

§ 19

Koszt nadzoru archeologicznego obciąża Wykonawcę robót.

§ 20

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA