załącznik nr 3

U M O W A  NR RF/3044 /   /07

o prace projektowe

Dnia ........................2007r pomiędzy Gminą Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126 reprezentowaną przez:

Pana Dariusza Kubusa – Wójta Gminy

#### zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"  a  ................................... prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji nr ..............z dnia ................r

zwaną  w dalszej części "Projektantem"

została zawarta  umowa treści następującej:

& 1

Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje do wykonania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol wraz z uzyskaniem  przez  Projektanta  pozwolenia na budowę .

2. Dokumentację projektową należy wykonać w trzech egzemplarzach, natomiast  przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w dwóch  egz.

Ponadto przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej.

& 2

Termin rozpoczęcia wykonania umowy ustala się na    ...............2007 r

Termin zakończenia prac ustala się na                           ...............2007 r

& 3

Odbiór zostanie dokonany protokółem zdawczo-odbiorczym

& 4

1.Ustalone niezmienne wynagrodzenie Projektanta wyraża się na kwotę  brutto  ........... zł słownie: /  ....................................................................../

2. Strony ustalają, iż płatność zostanie dokonana w dwóch etapach:

- po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji wraz z protokołem częściowym odbioru prac zostanie wypłacona kwota w wysokości 75 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust.1 tj. ............................zł.

- po dostarczeniu pozwolenia na budowę zostanie wypłacona pozostała część kwoty.

tj. kwota brutto ..................... zł

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie  protokół odbioru.

3. Należność za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Projektanta w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

& 5

Jeżeli w toku wykonywania projektu zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, nie wymienionych w . &1pkt. 1 umowy, których zakres nie przekracza 20 % wartości ustalonego

wynagrodzenia  Projektant za zgodą Zamawiającego zobowiązuje się do ich wykonania w trybie zamówienia " z wolnej ręki" przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i

standardów, może być wówczas zmieniony termin zakończenia prac.

& 6

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach:

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0.2 % wartości  ustalonej w & 4 umowy za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w usunięciu wad - 0.2  % wynagrodzenia ustalonego w & 4 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wad,

c. za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Projektant w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w & 4 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne :

za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wartości ustalonej w & 4 umowy.

3. Strony  zastrzegają sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

& 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

& 8

Projektant udziela Zamawiającemu  1 rok gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

& 9

1. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się  ....................................

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Panią Elżbietę Nowogórską .

& 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod   rygorem nieważności.

& 11

Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy - strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego  Sądu Powszechnego w Łodzi.

& 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

& 13

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

PROJEKTANT                                                                                 ZAMAWIAJĄCY